J02-加餐篇：台账粒度：长任务 Agent 的控制旋钮（上）

前面聊如何长久工程化时，我反复强调一个观点：

Agent 工程化不能只靠模型聪明，也不能只靠多挂几个能力。

真正决定长任务能不能跑下去的，往往是任务组织方式。

这里面有一个特别容易被忽略的变量：台账粒度。

很多人第一次听到“台账”这个词，会把它理解成 TODO List。不清楚什么是台账的，可以看之前发过的公众号文章：https://mp.weixin.qq.com/s/u8OcfzhtdXJ8L-Rzn5CxCQ

台账不是仅仅做一个列表，把任务写上去，勾选完成就 OK，这当然也是台账的一部分。但如果只把台账理解成待办事项，它的价值会被严重低估。

我在实践里越来越倾向于把台账看成 Agent 的外部记忆系统。它记录的不只是要做什么，还包括任务边界、先后顺序、当前状态、依赖关系、验证命令、证据位置、阻塞原因和恢复路径。

而台账粒度，就是这套外部记忆系统的控制旋钮。

台账拆得越细，人类越容易校准，Agent 越不容易跑偏；台账拆得越粗，Agent 越容易长时间推进，但错误半径也会变大。

这不是一个简单的“越细越好”或“越粗越好”的问题。它更像一个滑动变阻器，要根据任务风险、需求清晰度、代码质量、执行者能力和人类介入成本来调。

今天这篇就专门讲清楚这件事。

一、台账粒度到底是什么

先定义一下。

台账粒度，指的是一个长任务被拆分成可执行、可验证、可恢复单元时，每个单元的大小。

比如你要让 Agent 开发一个会员积分小程序，台账可以拆成三种层级。

第一种是模块级。

一个台账项写成“完成会员积分系统”。这里面可能包含用户注册、积分规则、订单积分、积分兑换、后台配置、流水记录、异常补偿等内容。

这种粒度很粗。好处是 Agent 能连续跑很久，不需要人类频繁打断。坏处也明显：如果它一开始理解错了积分规则，后面所有开发都会沿着错误方向扩展。

第二种是功能级。

把任务拆成“用户积分账户”“积分获得规则”“积分消耗规则”“积分流水”“后台规则配置”“异常补偿记录”等台账项。

这种粒度适中。每个功能都能单独验收，也能保持一定连续性。

第三种是场景级或验收级。

比如“用户下单后积分增加”“退款后积分扣回”“积分不足时兑换失败”“后台修改规则后新订单生效”“重复回调不重复发积分”。

这种粒度很细。它更接近测试用例或业务场景。优点是安全，缺点是更废人，也更容易让 Agent 频繁停下来等待确认。

所以，台账粒度不是任务写得详细不详细。它指的是你把任务控制权切到什么尺度。

粒度本质上是在回答一个问题：你准备让 Agent 独立承担多大的不确定性。

这个问题非常关键：

如果你让 Agent 一次承担一个大模块的不确定性，就要接受它在中途做出更多自主判断。

如果你只让 Agent 一次承担一个小场景的不确定性，就要准备投入更多人工确认和协调。

台账粒度不是文档格式问题，是控制策略问题。

二、为什么长任务最怕“粒度不匹配”

很多长任务失败，模型和工具不是唯一原因，粒度不匹配经常才是关键。

常见有两种失败。

第一种，任务风险很高，但台账拆得很粗。

比如要改权限系统、数据库迁移、支付链路、核心业务流程、生产配置，却只写一个台账项：“完成权限改造”。

Agent 接到这种任务后，只能自己判断哪些文件要改、哪些逻辑要保留、哪些测试要补、哪些兼容要处理。

它可能很努力，也可能最终能跑，但中间会产生大量无法被你及时发现的隐含决策。

到最后你看到结果时，问题已经堆起来了。

这类错误最常见的表现是：

| 表现 | 实际问题 |
| --- | --- |
| 功能能跑，但逻辑绕 | Agent 在粗粒度任务里自由发挥过多 |
| 改动范围异常大 | 缺少文件边界和模块边界 |
| 旧功能被影响 | 缺少回归范围 |
| 测试只覆盖新路径 | 缺少风险清单 |
| 后续难维护 | 过程没有被台账记录 |

第二种，任务风险不高，但台账拆得过细。

比如只是生成一组文档、改一批样式、整理素材、修几个简单页面，却把每个按钮、每个字段、每个小文案都拆成台账项。

这样当然更可控，但会浪费大量上下文和人类注意力。Agent 每做一点就要确认，任务连续性被打断，效率会显著下降。

很多人用 Agent 感觉“不如自己做快”，问题可能就在这里。你把一个适合连续执行的任务，拆成了太多微动作，让 Agent 每一步都像在填审批单。

所以台账粒度的关键在匹配，不在表面细致。

高风险任务需要细粒度控制，低风险任务需要粗粒度连续性。

这句话听起来简单，实际很容易被忽略。因为很多人写台账时只看任务内容，不看任务风险。

三、影响粒度选择的五个变量

我一般会用五个变量判断台账该拆多细。

第一个变量是失败代价。

如果任务失败只是生成一篇文章不满意，可以粗一点。

如果任务失败会影响生产数据、用户权限、财务金额、客户交付，就必须细。

第二个变量是需求清晰度。

需求越清晰，越可以放粗。需求越模糊，越要拆细。

如果你已经有明确 PRD、原型图、接口文档、验收标准，Agent 可以按模块推进。

如果你只是说“做一个好用的后台”、“改得高级一点”、“让它更像企业级产品”，那就必须先拆成确认项，否则 Agent 会把审美、功能边界和业务逻辑混在一起瞎搞。

第三个变量是代码或资料质量。

老项目、屎山代码、依赖混乱、测试缺失、文档不全，都需要更细粒度。

因为 Agent 在这种环境里很容易局部修补、局部绕路，最后越改越乱。

相反，如果项目结构清晰、测试完善、组件边界明确，粒度可以放粗。

第四个变量是 Agent 的任务熟悉度。

同一个 Agent 如果已经连续做过这个项目，对目录、约定、常见坑点和验证命令都熟悉，粒度可以逐步放粗。

新会话、新模型、新执行器、新工具链，建议先细一点。等它稳定跑过几轮，再放开。

第五个变量是你愿意投入多少人工校准。

细粒度意味着人类要更频繁地看结果、确认方向、调整下一步。粗粒度意味着你愿意让 Agent 自己多跑一段。

这不是技术能力问题，也是管理成本问题。

| 变量 | 倾向细粒度 | 倾向粗粒度 |
| --- | --- | --- |
| 失败代价 | 生产、权限、资金、客户交付 | 文档、样式、低风险整理 |
| 需求清晰度 | 目标模糊、边界不明 | PRD/原型/验收明确 |
| 项目质量 | 老代码、低测试、强耦合 | 架构清晰、测试完善 |
| Agent 熟悉度 | 新会话、新模型、新工具 | 已连续跑过多轮 |
| 人工校准 | 愿意频繁确认 | 希望长时间自主推进 |

可以把这五个变量整理成一个判断表：

每次开长任务前，先过一遍这五项，你基本能判断台账应该拆到哪个层级。

四、三种常见台账粒度

从实践来看，长任务台账大概可以分成三种粒度。

1. 模块级台账

模块级台账适合目标清晰、边界稳定、风险相对可控的任务。

比如：

完成用户管理模块；

完成订单查询模块；

完成文章发布工作流；

完成一组素材整理和索引；

完成某个主题的系列文章初稿。

模块级台账的优势是连续性强。

Agent 可以围绕一个较大的目标持续推进，不需要频繁切换上下文。

但模块级台账必须补足验收条件。

如果只写“完成用户管理模块”，这个台账项就太空。更好的写法是：

纯文本

### M01 用户管理模块

​

目标：

完成用户列表、搜索筛选、详情查看、状态切换和基础权限校验。

​

边界：

不做复杂组织架构管理，不改全局权限模型，不接入真实支付或外部身份源。

​

涉及文件：

前端用户管理页面、用户 API client、Mock 数据、基础测试。

​

验收：

1. 用户列表能加载并分页；

2. 搜索和状态筛选有效；

3. 详情弹窗展示核心字段；

4. 禁用/启用操作有确认状态；

5. 构建和基础测试通过；

6. 浏览器桌面/移动端截图无明显布局问题。

​

证据：

记录构建命令、测试命令、截图路径、关键 diff。

你会发现，模块级并不代表粗糙。它只是把执行单元放在模块尺度，同时用边界和验收条件兜住风险。

2. 功能级台账

功能级台账是我最常用的粒度。

它适合复杂度适中、需要阶段验收、又不希望人类每十分钟打断一次的任务。

比如一个会员积分系统，可以拆成：

| 台账项 | 目标 | 验收抓手 |
| --- | --- | --- |
| F01 积分账户 | 每个用户有积分余额 | 创建、查询、余额展示 |
| F02 积分获得 | 订单完成后增加积分 | 正常订单、重复回调 |
| F03 积分消耗 | 用户兑换时扣减积分 | 余额不足、扣减成功 |
| F04 积分流水 | 记录每次变动原因 | 来源、金额、时间、关联单 |
| F05 后台规则 | 配置积分比例和状态 | 修改后新订单生效 |
| F06 异常补偿 | 支持人工补发/扣回 | 操作记录和审批痕迹 |

这种粒度的好处在于，每个台账项都能形成一个相对完整的功能闭环。

它不会像模块级那样把太多东西混在一起，也不会像场景级那样拆得太碎。

功能级台账特别适合长时间 Agent 任务。

一个功能项可以让 Agent 跑几个小时，完成后再回到台账更新状态，进入下一项。

但它也有一个前提：每个功能项必须写清依赖关系。

比如积分消耗依赖积分账户，后台规则影响积分获得，异常补偿需要流水记录。

依赖关系不写清，Agent 很容易先做了后面的东西，再回头重构前面的基础。

3. 场景级台账

场景级台账适合高风险和高不确定任务。

它通常以用户行为、业务流程或验收用例为单位。

比如：

| 场景 | 要验证的问题 |
| --- | --- |
| 用户完成首单 | 是否正确获得首单积分 |
| 用户取消订单 | 是否不发积分或回滚积分 |
| 用户退款 | 是否扣回已经发放的积分 |
| 规则临时下线 | 是否停止新订单积分发放 |
| 重复回调 | 是否避免重复加积分 |
| 人工补偿 | 是否留下操作人和原因 |

场景级台账非常适合权限、资金、状态机、风控、审批、写回、补偿这些任务。

因为这些任务最怕“功能看起来完成了，但边界场景全漏了”。

不过场景级台账也有代价。

它会显著增加人类校准成本和文档维护成本。

每个场景都要写清前置条件、执行步骤、预期结果和证据位置。

所以我一般不建议所有任务都上场景级台账。

只有当错误代价足够高，或者需求非常容易被误解时，再拆到这一层。

五、我开发时台账的样子

那这个结尾，我也给大家再 Share 一个我自己的台账，仅供参考。

我自己的大项目开发基本现在都是满速跑十几天，中间偶有干预，比如：

结果也非常不错，每次都可以完成我 95%以上的既定目标，剩下的就是持续打磨细节即可。

后面还有很长很长，就不全截屏了。

下篇我们继续聊聊如何进一步根据 Agent 的反馈来判断台账是否划分对了。

下篇见～