J03-加餐篇：台账粒度：长任务 Agent 的控制旋钮（下）

我们继续，台账我觉得大家最起码先用起来，然后再探索优化的方向，否则都是纸上谈兵。

我们本篇来聊聊如何判断台账粒度控制的是不是 OK 的。

一、台账粒度要和执行模式绑定

台账粒度不是孤立变量，它要和执行模式绑定。

如果你希望 Agent 跑一个 24 小时以上的长任务，就不能把台账拆得太碎。否则它很快会被大量微确认卡住。

如果你正在做一个核心系统改造，就不能为了让 Agent 多跑几个小时，把台账拆成巨大的模糊模块。否则它可能一路跑偏，最后返工更痛。

我一般把执行模式分成三种。

第一种是探索模式。

适合需求还不清楚、技术路线还没定、代码结构还不熟悉的阶段。

这时台账应该偏细，但不急着进入完整开发。更多是让 Agent 做调研、读代码、列风险、提出方案、形成设计说明。

探索模式的台账项可以像这样：

纯文本

E01 梳理现有用户权限实现

E02 找出角色、权限、菜单、接口鉴权之间的关系

E03 输出权限改造风险清单

E04 给出两套改造方案和影响范围

E05 形成待确认的问题列表

第二种是建设模式。

适合需求已经确认、设计已经过一轮审核、任务可以进入实现。

这时建议使用功能级台账，让 Agent 按功能闭环推进。

第三种是验收模式。

适合功能已经完成，需要验证边界、回归、补测试、修复残留问题。

这时可以切到场景级台账。

这个切换很重要。

很多人从头到尾只用一种粒度，结果要么早期过粗，要么后期过粗。比较稳的方式是：

探索阶段偏细，建设阶段适中，验收阶段再变细。

这个节奏比固定粒度更可靠。

因为一个项目在不同阶段需要的控制方式不同。前期要减少方向误判，中期要保证连续推进，后期要缩小遗漏风险。

二、如何判断当前台账拆错了

台账拆错，通常会在执行中暴露信号。

如果出现下面这些现象，说明台账可能过粗：

| 信号 | 说明 |
| --- | --- |
| Agent 开始大面积改文件 | 任务边界没有收住 |
| 同一台账项执行很久但没有证据 | 缺少阶段验收 |
| 中途频繁引入新方案 | 原始目标不够明确 |
| 完成后难以复盘 | 状态和证据没有结构化 |
| 出现大规模返工 | 早期决策没有被校准 |

如果出现下面这些现象，说明台账可能过细：

| 信号 | 说明 |
| --- | --- |
| Agent 每做一点就停 | 执行连续性被打断 |
| 人类确认成本很高 | 粒度超过风险需要 |
| 台账维护比开发还累 | 控制成本失衡 |
| 大量台账项只是机械拆分 | 没有真实验收价值 |
| 任务推进速度明显变慢 | 低风险任务被过度治理 |

判断台账粒度是否合理，不要只看文档漂亮不漂亮。要看它是否帮助你在控制风险和保持推进之间取得平衡。

一个好的台账，应该让 Agent 知道下一步做什么，也让人类知道什么时候介入。

如果 Agent 不知道下一步，台账太虚，容易瞎发挥。

如果人类不知道何时介入，台账缺少状态和证据，完全无法审计，有可能代码是完全“黑盒”的。

如果 Agent 一直等人类，台账太碎，可持续性太弱。

如果 Agent 一跑就失控，台账太粗，增加细粒度。

三、一套可直接使用的粒度决策 Prompt

在实际开工前，我建议先让 Agent 帮你判断台账粒度，而不是直接生成开发计划。

可以用下面这段 Prompt：

纯文本

请先不要开始开发。

​

根据我们已经讨论的项目目标、功能范围、风险等级、代码现状和验收要求，

先帮我判断本项目适合采用哪一种台账粒度：

​

1. 模块级台账

2. 功能级台账

3. 场景级/验收级台账

4. 混合粒度台账

​

请你输出：

​

- 推荐粒度；

- 不推荐其他粒度的原因；

- 哪些模块必须细拆；

- 哪些模块可以粗拆；

- 每个台账项应包含哪些字段；

- 第一版台账结构草案；

- 哪些地方需要我确认后才能进入执行。

​

注意：

不要直接写实现代码。

不要把需求不清楚的地方自行脑补成确定方案。

如果发现高风险模块，请标记为“需要人类确认”。

这段 Prompt 的价值在于，它把“怎么拆”前置成一个独立任务。

很多失败的 Agent 项目，是从第一步就开始写代码。它没有先判断任务适合什么控制粒度，后面自然容易失控。

更稳的流程应该是：

纯文本

需求澄清

-> 风险评估

-> 粒度选择

-> 台账生成

-> 人类确认

-> 分项执行

-> 证据回写

-> 粒度调整

这里的关键是“粒度调整”。

台账不是一开始定死的。执行过程中，如果发现某个模块比预期复杂，就把它拆细；如果发现某组任务只是机械处理，就合并执行。

台账粒度应该跟着风险变化，不应该跟着写文档时的想象固定不变。

四、台账项应该记录什么

长任务台账要记录的东西，比 TODO List 多得多。

我建议每个台账项至少包含九个字段：

| 字段 | 作用 |
| --- | --- |
| 任务目标 | 本项到底要完成什么 |
| 任务边界 | 哪些事明确不做 |
| 依赖关系 | 依赖哪些前置项 |
| 涉及文件 | 预计会读写哪些文件 |
| 当前状态 | 未开始、进行中、阻塞、完成 |
| 验收标准 | 什么叫本项完成 |
| 验证命令 | 用什么命令或方式验证 |
| 证据位置 | 日志、截图、测试报告、diff 在哪里 |
| 下一步动作 | 完成后进入哪一项 |

如果任务风险很高，再加三项：

| 字段 | 作用 |
| --- | --- |
| 回滚方案 | 出问题如何恢复 |
| 禁止动作 | 哪些文件、命令、操作不能碰 |
| 人类确认点 | 哪些决策必须暂停确认 |

这套字段看起来多，但它解决的是长任务最现实的问题：换会话、换模型、换执行者之后，任务还能不能继续。

如果台账只写任务名称，下一轮 Agent 只能重新猜上下文。

如果台账记录了状态、证据和下一步，它就可以从外部文件里恢复任务。

这也是为什么我经常说，台账是 Agent 的外部记忆系统。它把本来容易丢在上下文里的关键状态，沉淀到了文件里。

五、台账更新比台账生成更重要

很多人会让 Agent 生成一份漂亮台账，然后就不再维护。

这其实很可惜。

台账真正的价值，不在于第一版写得多完整，而在于执行过程中持续更新。

每完成一个台账项，Agent 至少应该回写四件事：

| 回写内容 | 示例 |
| --- | --- |
| 状态变化 | F02 积分获得：完成 |
| 关键改动 | 修改订单回调处理和积分流水写入 |
| 验证证据 | npm test 通过，截图路径，日志路径 |
| 后续风险 | 退款扣回逻辑依赖 F03，需继续验证 |

如果发生阻塞，也要回写：

| 回写内容 | 示例 |
| --- | --- |
| 阻塞原因 | 缺少真实支付回调样例 |
| 已尝试路径 | 已查看订单服务和 mock 数据 |
| 需要确认 | 退款场景是否扣回积分 |
| 建议下一步 | 先补充业务规则，再继续开发 |

这个动作看起来很简单，但对长任务非常关键。

因为长任务一定会遇到中断。模型上下文会 compact，会换会话，会遇到工具报错，会被用户插入新要求，也可能跑到一半需要停下来处理别的事。

如果台账持续更新，恢复成本很低。

如果台账只存在于模型上一轮上下文里，恢复时就会变成“你再回忆一下刚才做到哪了”。

在真实工程里，这种恢复成本非常高。

长任务能不能持续推进，取决于状态是否外部化。

六、写在最后：粒度是控制权，不是文档洁癖

台账粒度这个问题，看起来很细，实际会决定长任务 Agent 的上限。

如果你把任务拆得太粗，Agent 会获得过大的自主空间：它可能跑得很快，但你很难判断它中途做了哪些隐含决策。

如果你把任务拆得太细，Agent 会丧失连续推进能力：它会频繁等待、频繁切换、频繁被人类打断。

所以台账粒度的本质，是控制权分配。

你愿意把多少不确定性交给 Agent？

你希望人类在什么节点介入？

你希望错误最多扩散到哪个范围？

你希望任务中断后从哪里恢复？

这些问题决定了台账应该怎么拆。

我的建议很明确：

探索阶段拆细，先把方向和风险看清。

建设阶段用功能级台账，让 Agent 保持连续推进。

验收阶段再拆细，用场景和证据收口。

对高风险模块永远细一点。

对低风险机械任务可以放粗。

对新会话、新项目、新工具链先细后粗。

对熟悉项目和低风险任务逐步放开。

成熟的 Agent 使用者，知道什么时候该放手、什么时候该收紧，不能只追求一口气跑得更久。

台账粒度，就是这个收放之间最实用的旋钮。